LG CNS 미니프로젝트
백엔드 통합 실행 가이드

develop-ham · develop-kang · develop-na 연동용

기준 상태: 2026-09-28

목표: 세 개인 브랜치의 기능을 하나의 통합 코드로 합치되, 인증·공통 예외·설정 충돌을 먼저 해결하고 전체 테스트 후 백엔드 3 후속 API 개발을 시작한다.

# 1. 현재 브랜치 상태

| 브랜치 | 최신 커밋 | 주요 기능 | 통합 시 핵심 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| develop-na | e7ce755 | Recipe 상세/조리방법, Recipe Entity/Repository, ExpirationPolicy | Recipe 예외 구조를 ham 방식으로 맞춤. AGENTS.md는 미추적 파일로 별도 유지. |
| develop-ham | a31cd4f | JWT 인증, User, Security, @LoginUser, 공통 예외, Clock | 통합 기준 구조로 사용. JWT principal은 Long userId이며 request attribute 방식이 아님. |
| develop-kang | 12f8f3e | Ingredient CRUD, OCR, StorageType | IngredientController의 @RequestAttribute("userId")를 @LoginUser Long userId로 변경 필요. |

중요: develop-na는 origin/develop-na보다 1커밋 앞선 상태였으므로, 통합 전 반드시 해당 커밋이 원격에 push되어 있는지 확인한다.

# 2. 내일 통합 작업의 기준 원칙

ham의 인증·공통 예외·Security 구조를 기준으로 잡는다.

kang의 Ingredient/OCR 기능은 유지하되 인증 사용자 ID 전달 방식을 ham 구조에 맞춘다.

na의 Recipe/Expiration 기능은 유지하되 Recipe 예외만 ham의 ErrorCode/BusinessException 구조로 변환한다.

application.yml은 어느 한쪽을 덮어쓰지 말고 JWT/JPA/CORS + multipart/OCR 설정을 모두 보존한다.

충돌 해결 직후 바로 기능 개발로 넘어가지 않고 전체 테스트와 실제 인증 API 흐름을 먼저 검증한다.

# 3. 권장 통합 순서

세 명 모두 자신의 개인 브랜치 작업을 commit하고 원격에 push한다. 미추적 파일이나 실수로 포함된 파일이 없는지 확인한다.

통합 담당 PC에서 git fetch origin을 실행하고 origin/develop-ham, origin/develop-kang, origin/develop-na의 최신 커밋을 다시 확인한다.

통합 기준 브랜치를 준비한다. 팀이 develop에 바로 합치기로 했다면 develop을 최신화하고, 안전하게 검증하려면 임시 integration 브랜치를 develop에서 생성한다.

develop-ham을 먼저 병합한다. JWT, SecurityConfig, @LoginUser, ErrorCode 인터페이스, BusinessException, GlobalExceptionHandler, global.response.ErrorResponse, ClockConfig를 기준 구조로 확정한다.

develop-kang을 병합한다. Ingredient/OCR 기능을 보존하면서 공통 예외 충돌과 application.yml 충돌을 해결한다.

IngredientController의 @RequestAttribute("userId")를 @LoginUser Long userId로 변경하고 import를 ham의 LoginUser로 맞춘다.

develop-na를 병합한다. Recipe 엔티티/Repository/상세/조리방법과 ExpirationPolicy는 보존하고 Recipe 예외 구조를 ham 방식에 맞춘다.

application.yml / application-local.yml.example / build.gradle / ServerApplication.java를 최종 점검한다.

./gradlew clean test를 실행해 전체 테스트를 통과시킨다.

서버를 실제로 실행하고 JWT 인증 → Ingredient CRUD → Recipe 상세 → Recipe 조리방법 순서로 API를 확인한다.

통합 상태가 안정화된 뒤 백엔드 3의 expiring → expired → dashboard 순서로 개발을 재개한다.

# 4. 충돌 파일별 해결 기준

| 파일/영역 | 최종 기준 | 처리 방법 |
| --- | --- | --- |
| global/exception/ErrorCode.java | develop-ham | enum이 아니라 interface ErrorCode를 유지한다. |
| CustomException / BusinessException | develop-ham | 공통 업무 예외는 BusinessException으로 통일한다. CustomException은 제거/대체 대상. |
| GlobalExceptionHandler | develop-ham | ham Handler를 기준으로 하되 Ingredient/OCR/Recipe의 도메인 ErrorCode도 동일 응답 형식으로 처리되게 한다. |
| ErrorResponse | develop-ham | global.response.ErrorResponse를 사용하고 global.exception.ErrorResponse 중복 구조는 제거한다. |
| IngredientController 인증 | develop-ham 방식 | @RequestAttribute("userId") → @LoginUser Long userId. |
| Recipe 예외 | ham 구조에 맞춤 | RecipeErrorCode implements ErrorCode를 만들고 RECIPE_NOT_FOUND를 이동. BusinessException 사용. |
| Ingredient/OCR 예외 | ham 구조에 맞춤 | IngredientErrorCode, OcrErrorCode 등 도메인별 enum으로 분리. |
| application.yml | 모두 보존 | ham의 JPA/JWT/CORS + kang의 multipart/OCR 설정을 합친다. |
| build.gradle | 기능 합집합 | ham의 Spring Security/JJWT 의존성을 유지하고 기존 JPA/Validation/MariaDB 의존성도 보존. |
| ServerApplication.java | develop-ham | UserDetailsServiceAutoConfiguration 제외 설정을 유지. |
| Clock / ExpirationPolicy | 둘 다 사용 | ham의 Clock Bean을 ExpirationPolicy에 주입할 수 있게 Bean 등록 또는 서비스 구성. |

# 5. 공통 예외 최종 구조 권장안

global/

exception/

ErrorCode.java              // interface

BusinessException.java

GlobalErrorCode.java

GlobalExceptionHandler.java

response/

ErrorResponse.java

ingredient/

exception/

IngredientErrorCode.java

ocr/

exception/

OcrErrorCode.java

recipe/

exception/

RecipeErrorCode.java

Recipe 예시:

public enum RecipeErrorCode implements ErrorCode {

RECIPE_NOT_FOUND(HttpStatus.NOT_FOUND, "레시피를 찾을 수 없습니다.");

private final HttpStatus status;

private final String message;

@Override

public String getCode() {

return name();

}

}

# 6. 인증 연결에서 가장 중요한 수정

현재 kang 코드

public ResponseEntity<List<IngredientResponse>> findAll(

@RequestAttribute("userId") Long userId,

@RequestParam(required = false) StorageType storageType)

통합 후

public ResponseEntity<List<IngredientResponse>> findAll(

@LoginUser Long userId,

@RequestParam(required = false) StorageType storageType)

이유: ham의 JwtAuthenticationFilter는 userId를 request attribute로 넣지 않고 SecurityContext의 principal(Long)로 저장한다. 따라서 @RequestAttribute를 유지하면 실제 인증 요청에서 userId 주입이 되지 않는다.

# 7. 설정 파일 통합 체크

spring.datasource: DB_URL / DB_USERNAME / DB_PASSWORD 유지

spring.jpa.hibernate.ddl-auto: validate 유지

spring.servlet.multipart.max-file-size / max-request-size 유지

cors.allowed-origins 유지

jwt.secret / access-token-validity / refresh-token-validity 유지

auth.refresh-cookie 설정 유지

clova.ocr.invoke-url / secret-key / monthly-limit 유지

application-local.yml은 실제 키/비밀번호가 커밋되지 않았는지 확인

# 8. 통합 직후 검증 순서

1. git status로 충돌 미해결 파일이 없는지 확인한다.

2. ./gradlew clean test 실행. 모든 단위/컨트롤러 테스트가 통과해야 한다.

3. 서버를 실행한다. ddl-auto=validate 때문에 엔티티와 실제 DB 테이블명이 어긋나면 이 단계에서 바로 실패할 수 있다.

4. 회원가입/로그인 후 Access Token 발급 확인.

5. Authorization: Bearer <token>으로 /api/v1/auth/me 호출 확인.

6. 같은 토큰으로 Ingredient 조회/등록/상세/수정/삭제 확인.

7. GET /api/v1/recipes/{recipeId} 확인.

8. GET /api/v1/recipes/{recipeId}/instructions 확인.

9. 없는 recipeId 조회 시 최종 공통 ErrorResponse 형식으로 RECIPE_NOT_FOUND 404가 반환되는지 확인.

# 9. 백엔드 3 후속 개발 순서

| 상태/순서 | API | 구현 메모 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 | GET /api/v1/ingredients/expiring | IngredientRepository + Ingredient.getExpirationDate() + ExpirationPolicy.isExpiring() + IngredientResponse.from() 사용 |
| 2순위 | GET /api/v1/ingredients/expired | 동일 구조에서 ExpirationPolicy.isExpired() 사용 |
| 3순위 | GET /api/v1/dashboard | 임박/만료 조회 로직을 재사용하고 Dashboard 전용 조회/집계 DTO 구성 |
| 완료 | GET /api/v1/recipes/{recipeId} | 이미 develop-na에서 구현 완료 |
| 완료 | GET /api/v1/recipes/{recipeId}/instructions | 이미 구현 완료 |
| 보류 | GET /api/v1/recipes/recommendations | 추천 가중치, 식재료명 비교, 추천 개수/범위 확정 후 구현 |
| 보류 | POST /api/v1/recipes/recommendations | GET 추천 정책과 입력/응답 명세를 확정한 뒤 구현 |

# 10. 팀원들과 통합 시작할 때 말할 내용

“ham 브랜치는 인증과 공통 예외, kang 브랜치는 Ingredient/OCR, 나는 Recipe와 소비기한 정책이 들어가 있습니다. 통합할 때 ham의 @LoginUser와 공통 예외 구조를 기준으로 하고, kang의 Ingredient 인증 방식과 각 도메인 예외를 맞추겠습니다. YAML은 JWT/JPA/CORS와 OCR/multipart를 모두 살린 뒤 전체 테스트를 돌리고, 정상 통합 확인 후 저는 임박/만료 API부터 이어서 구현하겠습니다.”

# 11. 통합 완료 체크리스트

☐ 세 개인 브랜치 최신 커밋 확인

☐ develop-na e7ce755가 원격에 존재하는지 확인

☐ 공통 예외 구조 ham 기준 통일

☐ IngredientController @LoginUser 적용

☐ RecipeErrorCode 및 BusinessException 적용

☐ Ingredient/OCR 도메인 ErrorCode 분리

☐ application.yml 설정 합집합 확인

☐ build.gradle Security/JJWT 의존성 확인

☐ Clock ↔ ExpirationPolicy 연결 확인

☐ ./gradlew clean test 성공

☐ 실제 JWT 인증 후 Ingredient API 호출 성공

☐ Recipe 상세/조리방법 API 성공

☐ 404/401 응답 형식 확인

☐ 통합 commit 후 세 명이 최신 통합 브랜치 pull/fetch

☐ 백엔드 3 expiring 작업 시작